PRD2017-G7第10周第1次会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | PRD2017-G7第10周第1次会议 | | |
| **会议时间** | 2017年12月2日 | **地点** | 全家 |
| **会议主持** | 葛倍良 | | |
| **出席人员** | 葛倍良、黄鹏宇、金浩楠、周雨璐、余倩 | | |
| **缺席人员** |  | | |
| **会议内容：**   1. 为了统一界面风格对线框的样式等细节再一次进行修改。 2. 对本周以及之后的分工：   余倩——RP（1、单个详细课程板块；2、单个详细教师板块；3、教师个人中心的修改；4、答疑板块，修改为直播模式；5、管理员的界面，先创建为线框）——deadline:下周日之前  软件需求规格说明书——全组组员（在上一次会议时已确定好分工）——deadline:本周日晚饭之前  测试用例——黄鹏宇、金浩楠、周雨璐（具体分工根据提交的用例来进行分工）——deadline:下周五开会之前  用户手册——下下周  需求优先级——下下周 | | | |