**软件工程系列课程教学辅助网站**

**项目总结报告**

版本: 0.1

2018年1月14日

[葛倍良，黄鹏羽，金浩楠，余倩，周雨璐]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | PRD2017-G07-项目总结报告 |
| [√] 草稿 | 当前版本： | | 0.1 |
| [ ] 正式发布 |  | 制作者： | 葛倍良,黄鹏羽，金浩楠，余倩，周雨璐 |
|  | 完成日期： | | 2018-1-14 |

**历史版本：**

| 版本 | 作者 | 规范的版本 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草稿 | 葛倍良 | 0.1 | 2018年1月14日 |

[版本: 0.1 1](#_Toc503713597)

[1. 引言 4](#_Toc503713598)

[1.1目的 4](#_Toc503713599)

[1.2项目成员 4](#_Toc503713600)

[1.3项目用户 4](#_Toc503713601)

[1.4成员职责 5](#_Toc503713602)

[1.5用户代表 6](#_Toc503713603)

[2. 项目过程 7](#_Toc503713604)

[2.1进度 7](#_Toc503713605)

[2.2详细分工 7](#_Toc503713606)

[3. 组内评价 8](#_Toc503713607)

[4. 项目总结 8](#_Toc503713608)

# 引言

## 1.1目的

随着时间的推进，本学期软件工程系列课程教学辅助网站项目也接近了尾声，特写此报告来对一学期的所作所为与经验教训进行总结与反思。

## 1.2项目成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 办公地点 | 联系方式 |
| 葛倍良 | 项目经理 | 寝室 | 17774009546 |
| 黄鹏羽 | 组员 | 寝室 | 15858261996 |
| 金浩楠 | 组员 | 寝室 | 15858267897 |
| 周雨璐 | 组员 | 寝室 | 13806564215 |
| 余倩 | 组员 | 寝室 | 15968117720 |

## 1.3项目用户

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 办公地点 | 联系方式 |
| 杨枨 | 教师代表 | 理四-504 | yangc@zucc.edu.cn |
| 侯宏仑 | 教师 | 理四-415A | ubilabs@zucc.edu.cn |
| 李泽龙 | 管理员代表 | 寝室 | 18258871339 |
| 蒋家俊 | 学生代表 | 寝室 | 15858266626 |
| 陈佳佳 | 游客代表 | 寝室 | 17306409332 |

## 1.4成员职责

| **角色** | **人员** | **职责** |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 葛倍良 | 负责项目的整体规划和管理  负责项目计划的制定和维护  负责资源的分配和协调活动  负责项目的跟踪和管理  参与项目技术评审和阶段评审  对项目工作产品的最终质量负责 |
| 业务分析 | 黄鹏羽 | 负责项目的需求调研  负责编写需求优先级文档 |
| 需求开发 | 葛倍良 | 负责编写需求规格说明书 |
| 原型设计 | 余倩 | 负责产品原型的设计  负责产品界面的设计 |
| 测试人员 | 金浩楠 | 负责制定测试计划  负责设计测试用例  准备测试数据、测试环境  执行测试，记录测试结果  编写测试总结报告 |
| 配置管理员 | 葛倍良 | 负责制定配置管理计划  建立与维护配置库  建立和发布基线  对配置库的状态进行跟踪和统计  负责配置变更的跟踪 |
| 会议记录员 | 周雨璐 | 对每周的会议进行记录 |
| QA | G7小组 | 负责制定质量保证计划  对项目进展、风险和问题进行跟踪和监控 |
| CCB | 助教组 | 严格控制项目的版本及结构 |

## 1.5用户代表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户类 | 用户代表 | 用户分类 | 理由 | 职责 |
| 教师用户 | 杨枨老师 | 关键用户 | 项目由杨枨老师布置，杨枨老师做教师用户代表可以清楚的反应教师用户的需求，杨枨老师同时作为项目下达者，清楚的知道项目内容及要求。 | 同分析师交流与沟通，提出教师方的需求，在开发过程中发现和总结存在的问题和弊端并审查最终结果。 |
| 管理员 | 李泽龙 | 直接用户 | 该用户代表为杨枨老师的研究生，有很高的学历和知识水平，熟悉软件项目开发，对我们做这个网站需求调研项目也有所了解，能给我们提供有价值的管理员需求。 | 以管理员的身份提出需求并拟定好设计方案，发现过程中的问题并提出。 |
| 学生代表 | 蒋家俊 | 直接用户 | 作为本专业的学生，能更清楚的理解自己对该方面的知识欠缺什么需要什么，且约谈容易。 | 从学生的角度同附近的学生一同探讨决定并提出学生方的需求与界面的要求。 |
| 游客代表 | 陈佳佳 | 直接用户 | 作为还未接触该学科的本专业学生，有一定的知识基础也用一定的兴趣，且约谈容易。 | 以游客的角度总结游客方的需求并提出。 |

# 项目过程

## 2.1进度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | 开始时间 | 结束时间 | 交付成果 |
| M0 | 2017/10/12 | 2017/10/22 | 《项目可行性报告》 |
| M1 | 2017/10/13 | 2017/10/29 | 《项目章程》、  《项目总体计划》、  《需求工程计划-初步》 |
| M2 | 2017/10/30 | 2017/11/5 | 《质量保证计划》 |
| M3 | 2017/11/6 | 2017/11/12 | 《需求工程计划》 |
| M4 | 2017/11/13 | 2017/12/17 | 《需求规格说明书》 |
| M5 | 2017/12/17 | 2018/1/7 | 《软件需求变更文档》 |
| M6 | 2017/12/17 | 2018/1/7 | 测试计划  安装部署计划  培训计划  系统维护计划 |
| M7 | 2018/1/7 | 2018/1/14 | 《项目总结报告》 |

## 2.2详细分工

**葛倍良：**《可行性分析报告》的部分编写，《项目计划》的部分编写，《需求工程项目计划》的全部编写，《QA计划》的部分编写，《愿景与范围》的部分编写，《用户群分类》的部分编写，用例图的绘制，《用例描述》的部分编写，《界面原型》的辅助制作，《测试用例》的部分编写，《需求优先级》的编写，《软件需求规格说明书》的主要编写，《用户手册》的辅助编写，《CCB章程》的编写，《需求变更申请》的编写，《项目总结报告》的编写。

**黄鹏羽：**《可行性分析报告》的部分编写，《项目计划》的部分编写，项目计划甘特图的绘制，需求工程项目计划甘特图的绘制，《QA计划》的部分编写，《用户群分类》的部分编写，《用例描述》的部分编写，《界面原型》的辅助制作，《测试用例》的部分编写，《软件需求规格说明书》的辅助编写，《系统维护计划》的编写。

**金浩楠：**《可行性分析报告》的部分编写，《项目计划》的部分编写，《QA计划》的部分编写，《愿景与范围》的部分编写，《用例描述》的部分编写，《测试用例》的部分编写，《软件需求规格说明书》的辅助编写，《系统设计计划》的编写，《测试计划》的编写。

**余倩：**《可行性分析报告》的部分编写，《项目计划》的部分编写，《项目章程》的编写，《QA计划》的部分编写，《界面原型》的主要制作，《软件需求规格说明书》的辅助编写，《用户手册》的主要编写，《安装部署计划》的编写。

**周雨璐：**所有《会议记录》的编写，《可行性分析报告》的部分编写，《项目计划》的部分编写，《QA计划》的部分编写，《愿景与范围》的部分编写，《用例描述》的部分编写，《测试用例》的部分编写，《软件需求规格说明书》的辅助编写，《概要设计说明》的编写，《培训计划》的编写。

# 组内评价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **葛倍良** | **黄鹏羽** | **金浩楠** | **余倩** | **周雨璐** |
| 积极程度 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 沟通能力 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 团队意识 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 请假情况 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 工作态度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 工作量 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 完成质量 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 按时程度 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 个人评分 | 8 |  |  |  |  |
| 组内互评 |  |  |  |  |  |
| 组内互评 |  |  |  |  |  |
| 组内互评 |  |  |  |  |  |
| 组内互评 |  |  |  |  |  |
| 互评取值 |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |

# 项目总结

**葛倍良：**

**黄鹏羽：**

**金浩楠：**

**余倩：**

**周雨璐：**